賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項

第１条　発注者又は受注者は、履行期間内で履行開始日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準及び物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

２　発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前契約金額（契約金額から基準日における履行済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この項において同じ。）と変動後契約金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前契約金額に相応する額をいう。）との差額のうち変動前契約金額の100分の1を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。

３　第１項の規定による請求があった場合において、当該契約金額の変更については、原則として請求のあった日を基準とし、賃金水準の変動率等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

４　第１項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「履行開始日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。

５　第３項の協議開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始日を通知しない場合には、受注者は、協議開始日を定め、発注者に通知することができる。