様式－６

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工期 |  　　年 　　月 　　日　～　 　　年 　　月 　　日 |
| 日付 | 　　年　　月　　日　（　　月分） |
| 月別 | 予定工程　％（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備　　考 |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| （記事欄） |
| 現場代理人・主任（監理）技術者氏　名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 |
| 監督員氏　名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 |

様式－６

工事履行報告書

**【 記載例（当初契約） 】**

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | * ○　○　○　○　工事
 |
| 工期 | ●●　○年　６月　△日　～　●● 　○年　１１月　△日 |
| 日付 | ●●　○年　８月　７日　（　８月分） |
| 月別 | 予定工程　％（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備　　考 |
| ６月 | ５（　　 ） | ５ |  |
| ７月 | １５（　　 ） | １０ |  |
| ８月 | ４０（　　 ） | ３５ |  |
| ９月 | ６５（　　 ） |  |  |
| １０月 | ９０（　　 ） |  |  |
| １１月 | １００（　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| （記事欄） |
| 現場代理人・主任（監理）技術者氏　名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 |
| 監督員氏　名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 |

様式－６

工事履行報告書

**【 記載例（変更契約） 】**

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | * ○　○　○　○　工事
 |
| 工期 | ●●　○年　６月　△日　～　●● 　○年　１２月　△日 |
| 日付 | ●●　○年　１１月　７日　（　１０月分） |
| 月別 | 予定工程　％（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備　　考 |
| ６月 | ５（　　 ） | ５ |  |
| ７月 | １５（　　 ） | １０ |  |
| ８月 | ４０（　　 ） | ３５ |  |
| ９月 | ６５（ ６０） | ５５ |  |
| １０月 | ９０（ ８０） | ８０ |  |
| １１月 | １００（ ９５） |  |  |
| １２月 | （１００） |  |  |
| 月 | （　　 ） |  |  |
| （記事欄） |
| 現場代理人・主任（監理）技術者氏　名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 |
| 監督員氏　名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 |